重钢总医院江南医疗服务站污水设备维修工作

邀请比选文件

重钢总医院本着“公平、公开、公正”的原则，特向有诚意的单位发出江南医疗服务站（位于长寿区江南镇）污水设备维修工作的邀请比选，望积极参与，本次比选由医院自行组织。

一、工程名称：重钢总医院江南医疗服务站污水设备维修

二、比选人：重钢总医院

三、竞标有关说明：

1、竞标地点：重钢总医院

2、比选文件获取方式：本次比选凡有意参加竞标者，请于2015年8月25日起，在重钢总医院官网（http://www.cghospital.com/）下载比选文件。

3、比选时间：2015年9月1日9：30

4、比选地点：重钢总医院二会议室

四、竞标人基本资质要求：

1、具有重庆市环境污染治理资质证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

2、若竞标人代表不是竞标企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件，原件备查；

五、工作内容和要求：

（一）工作内容

本次污水站设备维修工作，包括污水站所有设备，维修工作完成后，必须保证全部设备能正常运行，根据现场初步检查情况，暂定如下维修内容：

1、污水池清掏、清掏物外运、池内清洗。

2、配电箱的维修：更换开关、按钮等。

3、二氧化氯发生器更换计量泵及维修。

4、更换提升泵一台。

5、更换曝气机口消声器。

6、维修清洗各类管路、线路，拆除不用设备。

（二）质量要求及质保期

1、中标单位确保所更换的设备、器材符合国家有关规范要求，系正规三证齐全的产品；

2、所有更换的设备及配件质保期：一年；

3、污水处理站没有更换的设备维修期：一年，只收取成本费。

竞标人应承担其编制与递交比选文件所涉及的一切费用，无论比选结果如何，均由竞标人承担。

六、报价

本次报价为固定总价报价，最高限价2.5万元（大写：人民币贰万伍元整）

竞标人的竞标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。

备注：

1、各竞标人自行进行现场踏勘；

2、竞标人报价是完成该项工作的所有费用，属于包干合同，竞标人应对承包范围的全部项目内容及比选文件中涉及和/或合理推断出承包人应承担的全部义务进行自主报价。竞标报价包括但不限于以下费用：设备制造或采购费、包装费、配套件费、设备维修费、装卸费、运杂费（含上、下车费）、配件及随机工具运费、特殊工具检测仪器费、措施费（含设备材料到达现场后吊装到指定位置费用及保管费等）、总包配合费、管理费、技术培训费、技术资料费、现场指导安装服务费、调试费、检测（含第三方检测）费、验收费、汇兑损失、利润、风险费、保险费、各种规费以及各种税费（进口材料的关税和税费由承包人自行负责）等，质量保证期内表现出的任何缺陷的修复等全部费用。

3、安全责任由竞标人全权负责，比选人不承担任何安全责任。

特别说明：中标后按流程进行合同签订，如不签订，将承担由此引发的一切法律责任。

七、付款方式

1、污水设备维修工作完成并经医院组织相关部门验收合格之日起 10 个工作日内，比选人向中标人支付合同金额的90%计   元；

2、质保及服务期结束后比选人向中标人支付合同金额的10%计   元；

3、付款方式：银行转账或电汇。

八、工期：合同签订后，接甲方通知后7日历天内完成。

九、工程地点：长寿区江南镇重钢集团文体综合楼江南医疗服务站。

十、验收方式：经甲乙双方共同组织验收。

十一、 比选文件的递交

比选截止时间：比选文件必须在竞标截止日期2015年9月1日9：30前送达重钢总医院二会议室。

十二、比选

1、比选组织：由医院基建科、财务科、审计室共同组成比选小组，由院纪委负责对评价过程的全程监督。

2、比选原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按竞标文件要求和条件进行比选。

十三、比选办法

比选办法采用综合评估法，由比选小组根据竞标单位编制的竞标内容，通过对企业相关资质进行审核，最后比选人根据竞标人的竞标价格（90分）、施工工期（5分）、质量保证及服务承诺（5分）等综合因素进行比选，最终确定中标候选单位。

十四、本次竞标联系地址：

重钢总医院办公楼第四层二会议室

联系人：黄樨            联系电话：02368847282

重钢总医院

二〇一五年八月二十四日

重钢总医院江南医疗服务站污水设备维修合同

甲方：重钢总医院

乙方：

经甲、乙双方友好协商, 甲方根据下列条款委托乙方对甲方所管理的重钢总医院江南医疗服务站污水站设备进行维修，双方就维修工作内容签订合同如下：

一、工程概况

（一）工程名称：重钢总医院江南医疗服务站污水设备维修

（二）工程地点：长寿区江南镇重钢集团文体综合楼江南医疗服务站

二、工作内容和要求：

（一）工作内容：

本次污水站设备维修工作，包括污水站所有设备；维修工作完成后，必须保证全部设备能正常运行，根据现场初步检查情况，暂定如下维修内容：

1、污水池清掏、清掏物外运、池内清洗。

2、配电箱的维修：更换开关、按钮等。

3、二氧化氯发生器的维修及更换盐酸计量泵一台。

4、更换提升泵一台。

5、更换曝气机口消声器。

6、维修清洗各类管路、线路，拆除不用设备。

（二）质量要求及质保期

1、中标单位确保所更换的设备、器材符合国家有关规范要求，系正规三证齐全的产品；

2、本合同金额是完成该项工作的所有费用，属于包干合同，不做费用调整

3、所有更换及维修的设备质保期：一年。

4、污水处理站没有更换的设备维修期：一年，只收取成本费。

三、付款方式

（一）污水站设备维修工作完成及全套正常运行后，经医院组织相关部门验收合格之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的90%计   元；

（二）质保及服务期结束后甲方向乙方支付合同金额的10%的质保金计   元。

（三）付款方式：银行转账或电汇。

四、双方责任和义务

（一）甲方责任和义务

1、甲方积极配合乙方做好维修工作；

2、甲方应为乙方提供必要的工作场地；

3、甲方应在乙方维修工作完成验收后，及时支付维修费用。

（二）乙方责任和义务

1、合同生效后，乙方对甲方污水站设备维修工作须在7天内完成。

2、 所更换合同内设备及配件应符合国家及行业相关要求，质保期（人为损坏及不可抗力因素除外）为壹年；在质保期内，因本合同内维修内容及更换的设备配件发生损坏造成的损失，由乙方全额承担。

3、乙方工作中应严格遵守安全操作规程，在工作中造成的人身伤害由乙方负责。

五、违约责任

（一）双方当事人在履行本合同中出现分歧时，应本着互谅互让的原则，相互协商解决。若协商不成，可提交甲方所在地人民法院裁决。

（二）任何一方擅自毁约或未按合同约定履责，应承担违约责任，违约金额为合同总价的10%，由违约方支付给履约方。

六、本协议一式陆份，甲方执肆份；乙方执贰份，双方代表签字并加盖公章生效，未尽事宜，双方协商解决。

甲方： 重钢总医院                     乙方：

（公章）                             （公章）

法    人：               　　         法    人：

分管领导：                            授权代表：

授权代表：

签约地址：重钢总医院                  签约时间：2015年08月  日